Zawarta pomiędzy:

| „Zamawiający” | „Wykonawca” |
| --- | --- |
| Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Al. Lotników 32/46 02-668 Warszawa NIP: 525-000-92-75 reprezentowany przez: Dyrektor Instytutu Fizyki PAN prof. dr hab. Roman Puźniak | ……… ……… ……… NIP: ……… reprezentowany przez: ……… ……… |

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, o następującej treści:

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”.

§ 1

Przedmiot umowy

- W ramach realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na dostarczeniu i montażu klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną w pomieszczeniach biurowych Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk wraz ze świadczeniem usługi serwisowej, polegającej na wykonywaniu, według zaleceń producenta, przeglądów instalacji klimatyzacji w okresie gwarancji, wraz z wymianą niezbędnych materiałów eksploatacyjnych klimatyzacji oraz świadczeniem usług gwarancyjnych.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy na zasadach umową określonych, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy oraz z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.

- Wykonanie przedmiotu umowy składać się będzie z dwóch etapów:

- etap I: wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowalnych polegających na wykonaniu nowej instalacji klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną w pomieszczeniach biurowych Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk – zwany dalej również „Etap 1”;

- etap II: świadczenie usługi serwisowej polegającej na wykonywaniu przeglądów wybudowanej instalacji klimatyzacji przez okres trwania gwarancji, według zaleceń producenta wraz z wymianą niezbędnych materiałów oraz świadczenie usługi gwarancji - zwany dalej również „Etap 2”.

4.	Zakres świadczonych przez Wykonawcę w ramach Umowy robót musi zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot Umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w Umowie.

5.	Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją oraz na ustalonych niniejszą Umową warunkach.

6.  Projekt musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi właściwymi przepisami prawa, a w przypadku ich zmiany uwzględniać zmiany.

7.	Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową zaakceptowaną pisemnie przez Zamawiającego.

§ 2

Termin realizacji zamówienia

- Wykonawca:

      - wykona Etap I w terminie … dni kalendarzowych (zgodnie z Ofertą Wykonawcy) od dnia zawarcia Umowy - za datę wykonania Etapu I uważa się dzień podpisania końcowego protokołu odbioru robót, o którym mowa w § 11 ust 12.

      - realizować będzie Etap II przez okres sześćdziesięciu miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót Etapu I, o którym mowa w pkt 1 wyżej.

- Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w celu wykonania prac montażowo instalacyjnych nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji.

§ 3

Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z założeniami wykonania przedmiotu Umowy określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz pozostałych dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i nie zgłasza do nich uwag oraz zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z tymi założeniami.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji projektów objętych przedmiotem Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z dołożeniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest podporządkować się wskazówkom Zamawiającego dotyczącym sposobu wykonania Umowy. Wskazówki nie mogą być sprzeczne z Umową, mogą jednak doprecyzowywać jej postanowienia.

- Wykonawca zapewni właściwą liczbę osób celem należytego wykonania przedmiotu Umowy, które będą posiadać kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do należytego wykonania powierzonych im zadań.

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o postępach w wykonaniu prac składających się na Etap I oraz bezzwłocznie informować o przeszkodach w należytym wykonywaniu Umowy, w tym również o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy z postanowień Umowy.

- Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się odpowiedzialnym za powierzony mu teren budowy.

- W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Projektu organizacji ruchu i uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o zajęciu pasa drogowego. Wszelkie koszty wynikające z tego tytułu ponosi Wykonawca i są one zawarte w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 14 ust. 3.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania się do wymogów dotyczących ochrony mienia i obiektu obowiązujących na terenie realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w formie pisemnej listy pracowników zawierającej imiona i nazwiska lub innych osób realizujących przedmiot Umowy na terenie Zamawiającego przed ich wprowadzeniem na teren Zamawiającego oraz stałej jej aktualizacji. W przypadku zmiany osoby/osób na liście, o której mowa w zdaniu poprzednim, usunięciu lub dodaniu osoby/osób Wykonawca niezwłocznie nie później niż na dzień przed wprowadzeniem takiej osoby na teren Zmawiającego powiadomi o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej.

- Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli realizacji przedmiotu Umowy, w tym miejsc, w których realizowane są prace, stosowanych w ich toku wyrobów.

- Wykonawca będzie prowadził prace w użytkowanych budynkach. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wszelkich właściwych środków bezpieczeństwa celem zapewnienia bezpieczeństwa osób realizujących przedmiot Umowy, jak i osób postronnych. Prowadzenie prac w ramach realizacji przedmiotu Umowy powinno następować w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu i osób postronnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymanie terenu prac w stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób wskazanych w ust. 11.

- Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia na własny koszt i doprowadzenia do stanu poprzedniego, uszkodzeń lub zniszczeń powstałych w związku z realizacją przedmiotu Umowy spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, osób przy pomocy których wykonuje przedmiot Umowy lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte metody organizacyjne podczas realizacji Umowy, z zastrzeżeniem, że muszą one uwzględniać możliwość maksymalnego skrócenia okresu wykonywania prac, które mogą spowodować utrudnienia w funkcjonowaniu Zamawiającego.

- Wykonawca na własny koszt i własnym sumptem zobowiązany jest do niezwłocznego

usuwania wszelkich awarii, usterek, uszkodzeń, szkód powstałych w związku z realizacją przedmiotu Umowy oraz w trakcie ich usuwania.

- Dobór materiałów w zakresie ich właściwości jak kolor, faktura itp. wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedzialności za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.). Koszt wywozu i utylizacji odpadów ponosi Wykonawca.

- Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uprzątnie teren placu budowy i usunie wszystkie zbędne materiały i odpady własnym sumptem i na własny koszt oraz przywróci nawierzchnię do stanu pierwotnego.

- Wykonawca będzie przekazywał do utylizacji odpady powstałe w następstwie wykonanych prac serwisowych własnym sumptem i na własny koszt w tym ściągany czynnik chłodniczy, filtry, części zamienne, dostarczając Zamawiającemu kopię karty przekazania odpadu niezwłocznie po jego przekazaniu, nie później niż w terminie 5 dni roboczych.

§ 4

Zobowiązania Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w celu wykonywania postanowień Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytej realizacji Umowy przez Wykonawcę.

§ 5

Zasady wykonywania przedmiotu umowy

- Wykonawca opracuje, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i ofertą Wykonawcy, dokumentację projektową w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych.

- Zamawiający w terminie … dni od dnia otrzymania projektu koncepcyjnego zaakceptuje go lub zgłosi uwagi w formie pisemnej. Brak reakcji Zamawiającego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim oznacza milczącą akceptację projektu koncepcyjnego. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zmawiającego Wykonawca w terminie … dni od ich otrzymania zobowiązany jest do zmiany projektu koncepcyjnego w sposób eliminujący zastrzeżenia Zamawiającego zgłoszone w uwagach lub wyczerpująco uzasadnić niemożliwość uwzględnienia uwag Zmawiającego. W przypadku uzasadnienia niemożliwości uwzględnienia uwag Zmawiającego Strony podejmą wspólne ustalenia mające na celu wypracowanie wspólnej koncepcji. Koncepcja ta nie może wychodzić ponad przedmiot Umowy oraz warunki jego świadczenia w tym finansowe. Procedura akceptacji może być wielokrotnie powtarzana.

- Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana z należytą starannością w oparciu o polskie przepisy prawa i uwzględniać Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, a w przypadku ich braku dokumenty wyszczególnione w art. 30 ust. 3 ustawy.

- W dokumentacji projektowej będą wskazane do zastosowania wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania na terenie państw należących do Unii Europejskiej.

- Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać wykaz opracowań oraz zawierać oświadczenie projektanta, że:

- została opracowana zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami;

- jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje się do realizacji;

- posiada wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, nawet jeżeli ich nie przewidziano Umową.

- Po zaakceptowaniu dokumentacji projektowej i dopełnieniu przez Wykonawcę wszelkich formalności niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych, Zamawiający udostępni Wykonawcy plac budowy. Plac budowy będzie udostępniany Wykonawcy sukcesywnie w zależności od postępu robót.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane zgodnie z opisem zawartym w niniejszej Umowie oraz zgodnie z:

- warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego;

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13  i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r.  w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego  i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), norm międzynarodowych, specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania  w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne, a w przypadku ich braku z aktów prawnych wyszczególnionych w art. 30 ust. 3 ustawy.

- Przy realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.),

- przedstawiania Zamawiającemu atestów, certyfikatów, świadectw jakości, aprobat technicznych dla zastosowanych materiałów budowlanych i urządzeń, które winny być dostarczone na budowę łącznie z elementami, których dotyczą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji ww. dokumentów przed wbudowaniem materiałów budowlanych i urządzeń oraz na każdym innym etapie realizacji Umowy,

- bieżącej współpracy w okresie realizacji zadania z Zamawiającym,

- koordynacji robót w okresie realizacji zadania z wykonawcami realizującymi 
w tym samym czasie inne zadania na terenie inwestycji,

- postępowania z odpadami powstałymi w czasie realizacji robót zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), m. in. do.:

a) selektywnego gromadzenia wytworzonych odpadów w zapewnionych przez siebie pojemnikach,

b) przekazywania i wywozu na własny koszt wytworzonych odpadów podmiotom posiadającym wymagane prawem decyzje na transport i gospodarowanie odpadami (zbieranie lub unieszkodliwianie lub odzysk odpadów).

- zachowania w czasie wykonywania robót warunków BHP i p.poż., w szczególności zatrudnienia personelu przy wykonywaniu niniejszej Umowy posiadającego zaświadczenie o odbytym szkoleniu bhp, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

- wykonania robót budowlanych w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego i osób trzecich, w tym m.in. do:

- realizacji robót w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00. – 17.00 chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie prac w innych godzinach z zastrzeżeniem zdania następnego; wszystkie prace szczególnie uciążliwe dla pracowników Zamawiającego, w szczególności generujące wysoki poziom hałasu, zapylenia będą wykonywane po godzinie 17.00 lub w dni nie będące dniami roboczymi.

- bieżącego utrzymywania czystości w pomieszczeniach w których będą wykonywane prace oraz na terenie dróg transportowych na zewnątrz budynku, w granicach wskazanych przez Zamawiającego,

- wywozu gruzu poprzez wynoszenie w zamkniętych pojemnikach (hobokach), składowanie w kontenerze i wywożenie na zwałkę środkiem transportu i na koszt Wykonawcy.

- zapewnienia, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowania materiałów, zapewnienia wymaganych dróg ewakuacyjnych p.poż. dla pracowników Zamawiającego, a także zapewnienia wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robót,

- zastosowania wszelkich racjonalnych środków w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy, w tym dobieranie trasy i używanie pojazdów tak, aby ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie powodować uszkodzenia tych dróg; Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego i osób trzecich w związku z wykorzystywanie tych dróg; w przypadku wyrządzenia szkody Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wartości szkody,

- wykonywania wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec Zamawiającego nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów, publicznych i prywatnych terenów należących zarówno do Zamawiającego, jak i do osób trzecich; Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego na wykorzystywanych w związku realizacją Etapu 1 ciągach komunikacyjnych; Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami odszkodowawczymi i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia,

- zapewnienia sprzętu specjalistycznego niezbędnego do realizacji robót, spełniającego wymagania norm technicznych,

- uzyskania na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz odpadów, materiałów niewbudowanych i odzyskowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

- zapewnienia pracownikom i osobom za pomocą, których realizuje Etap 1 Umowy pomieszczeń socjalnych oraz pomieszczeń magazynowych,

- wyposażenie swoich pracowników w odzież roboczą i ochronną z widoczną nazwą firmy oraz zobowiązanie Podwykonawców/dalszych Podwykonawców do realizacji analogicznych obowiązków,

- zgłaszanie na piśmie Zamawiającemu o wejściu na budowę danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

- nanoszenie na bieżąco w dokumentacji projektowej wszelkich zmian dokonywanych w trakcie budowy;

- realizacja planu zagospodarowania budowy, w tym utrzymanie miejsc objętych pracami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i zbędnych urządzeń pomocniczych oraz bieżące usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń natychmiastowe wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego,

- w przypadku, gdy Zamawiający zażąda badań jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń, Wykonawca jest zobowiązany zlecić przeprowadzenie stosownych badań i ekspertyz niezależnemu ekspertowi. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację zaproponowanego eksperta. Koszty badań/ekspertyz obciążają Wykonawcę,

- w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 3 Umowy, pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej, w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376);

- przekazanie Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, ze zm.) na zasadach określonych Umową;

- wykonanie wszelkich prac instalacyjnych, budowlanych i elektrycznych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawianego Dokumentacji projektowej;

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań jednostkowych elementów infrastruktury;

- uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich ingerencji w istniejący obiekt na którym wykonany ma zostać Przedmiot Umowy;

- zgłaszanie w celu odebrania przez Zamawiającego robót zanikowych, częściowych i końcowych;

- przygotowanie dokumentacji związanej z oddaniem do użytkowania wykonanych instalacji i urządzeń,

- branie udziału w odbiorach oraz w przeglądach gwarancyjnych,

- przekazania Zamawiającemu uporządkowanego terenu budowy w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Wszelkie zmiany lub odstępstwa od warunków określonych Umową, wszelką dokumentacją dotyczącą realizacji Umowy, ustaleń Stron powinny być uzgodnione z Zamawiającym. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania robót muszą być potwierdzone w formie pisemnej, a w przypadku zmian urządzeń i materiałów potwierdzone przez projektanta.

- W przypadku zmian rozwiązań technicznych dokonanych przez producentów materiałów lub urządzeń lub zmian dokonanych przez Wykonawcę należy opracować dokumentację zamienną w zakresie dokonanych zmian i uzyskać akceptację Zamawiającego, a gdy istnieje taki obowiązek również właściwych organów/urzędów.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu Umowy.

- Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uprzątnie teren placu budowy i usunie wszystkie zbędne materiały i odpady na własny koszt oraz przywróci nawierzchnie do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę serwisową zgodnie z zaleceniami producenta.

- Przy realizacji usługi serwisowej Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad wiedzy technicznej, norm w tym zakresie oraz do zachowania warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

- Wykonawca będzie stosował przy przeglądach oraz konserwacji urządzeń, części spełniające odpowiednie dla urządzeń normy techniczne, które posiadają wymagane prawem polskim i europejskim świadectwa jakości, certyfikaty, w tym bezpieczeństwa.

- Wykonawca będzie przekazywał do utylizacji odpady powstałe w następstwie wykonanych prac serwisowych na własny koszt w tym ściągany czynnik chłodniczy, filtry, części zamienne, dostarczając Zamawiającemu kopię karty przekazania odpadu.

§ 6

Materiały i urządzenia

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania własnym sumptem materiałów i urządzeń służących do wykonania przedmiotu Umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialność za materiały i urządzenia za pomocą których Wykonawca lub podmioty działające na jego zlecenie wykonują przedmiot Umowy

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 215 ze zm.).

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do okazania dokumentów dotyczących wykorzystywanych materiałów, w szczególności:

- kopii deklaracji właściwości użytkowych oraz dokumentów towarzyszących w języku polskim - dla wyrobów wprowadzonych do obrotu w oparciu o Europejski Dokument Oceny, Europejską Aprobatę Techniczną lub Europejską Normę Zharmonizowaną (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG) lub

- kopii krajowych deklaracji zgodności – dla wyrobów wprowadzonych do obrotu w oparciu o Polską Normę niezharmonizowaną lub Aprobatę Techniczną lub

- informacji (w języku polskim) o właściwościach użytkowych wyrobu, oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób został wprowadzony do obrotu, instrukcji stosowania i obsługi oraz informacji dotyczących zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób ten stwarza podczas stosowania i użytkowania - dla wyrobów legalnie wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

- Wszystkie certyfikaty, atesty i aprobaty Wykonawca jest zobowiązany załączyć do dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren robót osobom wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień, opinii i decyzji związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

§ 7

Przedstawiciele Stron

- Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy: ……………., tel. ……………………..., e-mail………………………

- Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłego nadzoru podczas wykonywanych robót budowalnych. Osoba wskazana jako Kierownik budowy, zobowiązana będzie do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiającego, projektantem oraz niezwłocznego podejmowania wszelkich działań niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu Umowy.

- Zmiana kierownika budowy wymaga podpisania aneksu do Umowy. Warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zmianę kierownika budowy jest złożenie przez Wykonawcę wyjaśnień w zakresie przyczyn proponowanej zmiany.

- Zmiana kierownika budowy jest możliwa na żądanie Zamawiającego, w przypadku nienależytego wykonywania przez kierownika budowy powierzonych prac i obowiązków należących do osoby wykonującej tą funkcję. W tej sytuacji, Wykonawca zobligowany jest niezwłocznie po otrzymaniu żądania Zamawiającego zastąpić kierownika budowy inną osobą posiadającą wszelkie uprawnienia wymagane dla realizacji funkcji kierownika budowy.

- Osobami upoważnionymi do reprezentacji Zamawiającego w zakresie dokonania odbioru, podpisywania protokołów odbioru, protokołów konieczności i notatek technicznych oraz protokołów finansowego zaangażowania robót są:

- ……… – Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych

- ………– Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych

- ……… – Kierownik Działy Obsługi Technicznej

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. Inspektor nadzoru nie ma upoważnienia do zawierania porozumień w zakresie zmiany treści umowy.

§ 8

Personel Wykonawcy

  - Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem wymaganego personelu.

  - Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3 a u Pzp wymaga zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z pózn. zm.), w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzanych zadań, osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (tzw. pracowników fizycznych) w ramach Etapu 1, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 20187 r., poz. 2177 z późn. zm.), przez cały okres realizacji zamówienia. Wymóg ten nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, jak również dostawców materiałów budowlanych.

  - W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 2. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

  - W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji

dokumenty wskazane wyżej powinny zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz regulacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Wykonawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności przewidzianych prawem, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, umożliwiających przekazanie Zamawiającemu danych w szczególności w postaci imienia i nazwiska.

  - Dopuszcza się zmianę osób/osoby, o której/ych mowa w ust. 2, wykonującej przedmiot Umowy, zatrudnionej przez Wykonawcę/podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział przy realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, bądź drogą elektroniczną) w terminie 5 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

  - Wykonawca/podwykonawca w terminie 21 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust. 5, jest zobowiązany zatrudnić inną osobę/osoby nieprzerwanie przez cały okres realizacji przez nią prac w ramach Umowy o ile zakres prac pozostałych do wykonania w ramach Umowy uzasadnia wykonywanie ich przez nowozatrudnionego pracownika.

  - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

  - Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby zaangażowane w realizację Umowy w imieniu Wykonawcy posiadają umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności powierzonych tym osobom.

  - Przeglądy serwisowe, zabiegi konserwacyjne urządzeń wymienionych winny być dokonywane przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy, posiadających stosowne uprawnienia i certyfikaty F-gaz.

  - Zmiana lub zwiększenie liczby personelu Wykonawcy nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 9

Ubezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca przedstawił Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy 00/100) zł na jedno zdarzenie.

- Ubezpieczenie nie będzie przewidywało franszyzy integralnej lub redukcyjnej.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłużania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, do końca realizacji przedmiotu Umowy oraz do niezwłocznego przedstawiania dokumentu potwierdzającego ten fakt.

- Dokument potwierdzający posiadanie ww. ubezpieczenia (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy.

- W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1  wygasa przed terminem, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ten fakt, na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

- W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi powyżej lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 1.

- Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 10

Podwykonawcy

1	Wykonawca wykona przedmiot Umowy bez udziału podwykonawców.

1	W następujących częściach Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu Umowy podwykonawcom:

- ……………………………………, zakres powierzanych prac: …………..……….

- ……………………………………, zakres powierzanych prac: …………..……….

Wykonawca poda Zamawiającemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane podwykonawców niezwłocznie po ich wyborze, ale nie później niż przed przystąpieniem do realizacji danej części przedmiotu Umowy. Powierzenie wykonania części robót podwykonawcom nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót powierzonych podwykonawcy.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może zmieniać/wprowadzać podwykonawców pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawców z dalszymi podwykonawcami winny być zawierane w formie pisemnej.

- Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, wykonać przy udziale podwykonawców robót innych niż wskazane w ust. 1, zawrzeć umowy z podwykonawcą niewymienionym w ust. 1, a zmiana podwykonawcy wymaga zmiany Umowy.

- Wykonawca chcący dokonać zmian, o których mowa w ust. 4, przedłoży Zamawiającemu, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wniosek o zmianę wraz z uzasadnieniem oraz projekt umowy, o którym mowa w ust. 6.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający:

- zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową (umowa o podwykonawstwo),

- dokonać zmiany umowy o podwykonawstwo,

jest zobowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

- zakresu robót przewidzianych do wykonania,

- terminu realizacji robót,

- wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót,

- terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

- rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy,

- zasad zachowania poufności informacji.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu takiej umowy, jeżeli:

  - nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w Umowie, w szczególności nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 7,

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca mają obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy:

- podwykonawstwo określonej w ust. 3, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą Umową;

- podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej; Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł;

- Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo określonej w ust. 10 pkt 1, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w zdaniu poprzednim uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku umowy o podwykonawstwo określonej w ust. 10 pkt 2, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8 pkt 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zapłaty kary umownej.

- Postanowienia ust. 3-12 stosuje się odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca odpowiada za działanie lub zaniechania podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak za swoje własne.

- Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania Umowy Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych do realizacji robót. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Korzystając ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca nałoży na podwykonawcę obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w tym zobowiązania do zachowania poufności, w zakresie, w jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego podwykonawcy, pozostając jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez podwykonawcę.

§ 11

Odbiór przedmiotu umowy

- Wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego przedstawionego przez Zamawiającego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, podlega odbiorowi częściowemu.

- Zamawiający w terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu dokumentacji projektowej przystąpi do sprawdzania przekazanej dokumentacji w zakresie wskazanym w programie funkcjonalno-użytkowym, które zakończy się albo podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji albo zgłosi pisemne zastrzeżenia dokumentacji z podaniem na piśmie przyczyn odmowy odbioru.

- Jeżeli Zamawiający, zgłosi pisemne zastrzeżenia do dostarczonej dokumentacji projektowej, obie Strony Umowy ustalą protokolarnie zakres niezbędnych zmian i uzupełnień w dokumentacji oraz termin przekazania poprawionej dokumentacji nie dłuży niż w ustala do 7 dni roboczych od podpisania protokołu z ustaleń, o którym mowa wcześniej w niniejszym zdaniu.

- Za datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej oraz wykonania inwentaryzacji do celów projektowych uważa się dzień przekazania przez Wykonawcę dokumentacji odebranej bez uwag, potwierdzony protokołem odbioru dokumentacji, o którym mowa w ust. 2.

- Po odebraniu dokumentacji projektowej staje się ona własnością Zamawiającego.

- Odbiór dokumentacji projektowej nie stanowi przeszkody dla wprowadzania do niej zmian i modyfikacji na etapie wykonywania robót, pod warunkiem uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiającego i zgód właściwym organów jeżeli są wymagane.

- Miejscem przekazania zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (3 egzemplarze w formie pisemnej i 1 na płycie CD) oraz wymaganych przepisami prawa zezwoleń, decyzji i uzgodnień organów administracji będzie siedziba Zamawiającego.

- Odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu odbędzie się z zgodnie z zasadami opisanymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

- Po całkowitym wykonaniu robót budowlanych, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

- Gotowość do odbioru robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie lub faksem na nr 22 843 09 26. O ewentualnej zmianie ww. nr faksu Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. Ww. zmiana nie stanowi zmiany Umowy.

- Zamawiający przystąpi do obioru końcowego robót w terminie do 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 9. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych.

- Dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót dotyczących etapu I zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego robót, podpisanym przez przedstawicieli obu Stron oraz przekazaniem Zamawiającemu protokołu szczelności oraz rodzaju i ilości czynnika. Instalacje freonowe muszą być poddane próbie na szczelność ciśnieniem 40 bar, próba trwająca min. 72h.

- Jeżeli w trakcie odbioru robót wyjdą na jaw wady lub usterki, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia robót i podpisania protokołu odbioru końcowego, w szczególności gdy wady lub usterki uniemożliwiają korzystanie z wykonanej instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem lub są istotne.

- W przypadku ujawnienia wad lub usterek innych niż określone w ust. 13 Zamawiający sporządzi zestawienie robót poprawkowych, w którym zostaną wskazane wady i usterki robót budowlanych. Wykonawca usunie wady i usterki w wyznaczonym terminie, nie dłuższym jednak niż 10 dni roboczych. Po usunięciu wad lub usterek, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o ich usunięciu.

- Gdy wady lub usterki zostaną usunięte, Zamawiający dokona odbioru ostatecznego, co zostanie potwierdzone podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

- Po każdej usłudze serwisowej zostanie sporządzony protokół, który będzie zawierał zakres czynności wykonanych podczas przeglądu takich jak informacje o wymianie uszkodzonych części urządzenia klimatyzacyjnego oraz o napełnianiu lub odzyskiwaniu czynnika chłodniczego oraz w szczególności:

1) dla jednostek zewnętrznych:

- ogólna (słuchowa i wizualna) ocena stanu technicznego urządzenia (sprawdzanie mocowań, czystości, wycieki),

- sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych i ewentualna poprawa  połączenia,

- sprawdzenie stanu izolacji termicznej na rurociągach,

- sprawdzenie pracy sprężarki i wentylatora skraplacza,

- mycie skraplacza (wymiennika),

- pomiar napięcia zasilania i natężenia prądu kompresora, (podać wartości),

- sprawdzenie poprawności ciśnień czynnika chłodniczego (na ssaniu, tłoczeniu) w instalacji chłodniczej wraz z ewentualnym uzupełnieniem, w przypadku uzupełnia czynnika należy podać ilość uzupełnionego czynnika,

- kontrolę szczelności instalacji chłodniczej.

2) dla jednostek wewnętrznych:

- ogólna (słuchowa i wizualna) ocena stanu technicznego urządzenia (sprawdzanie mocowań czystości, wycieki),

- sprawdzenie stanu czystości filtrów, ewentualnie wyczyszczenie lub wymiana jeżeli jest wymagana,

- kontrolę działania wentylatora (czyszczenie jeżeli będzie konieczne),

- ogólne oczyszczenie jednostki w tym czyszczenie obudowy jednostki,

- kontrolę działania automatyki sterującej,

- kontrolę działania pilota sterującego,

- pomiar temperatury powietrza wlotowego i wylotowego,

- dezynfekcję wymiennika ciepła, tacy ociekowej, odpływu z zastosowaniem odpowiednich środków przeciwgrzybicznych,

- sprawdzenie instalacji odprowadzającej skropliny i jej udrożnienie w razie potrzeby,

- sprawdzenie pracy, czystości pompki skroplin ewentualne jej czyszczenie,

- sprawdzenie stanu i ewentualne uzupełnienie izolacji  termicznej na rurociągach.

§ 12

Gwarancja i rękojmia

- Odpowiedzialność za wady dokumentacji. Gwarancja.

            - Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w Umowie określony, a w szczególności odpowiada za rozwiązania dokumentacji niezgodne z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi (gwarancja).

            - W przypadku wystąpienia wad w opracowanej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego ich usunięcia w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach dostarczonych Zamawiającemu), pod rygorem naliczenia kar umownych.

            - W przypadku wad instalacji klimatyzacji wynikających z błędnej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszystkich wad w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy.

            - Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady dokumentacji wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie tej dokumentacji.

- Gwarancja i rękojmia na wykonane usługi serwisowe, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 2) Umowy.

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, instalacje wraz z urządzeniami. Okres gwarancji rozpoczyna bieg w dniu następnym od daty podpisania końcowego protokołu odbioru, a jeżeli przy odbiorze stwierdzono wady - od dnia podpisania protokołu usunięcia wad.

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi serwisowe.

      - Dostarczane do realizacji umowy materiały, instalacje wraz z urządzeniami muszą odpowiadać wszystkim wymogom technicznym i jakościowym określonym przez Zamawiającego. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentacje techniczne użytych w trakcie realizacji umowy materiałów, instalacji wraz z urządzeniami (jeśli dotyczy to danego materiału, instalacji wraz z urządzeniami). Wykonawca zagwarantuje jakość użytych w ramach realizacji umowy materiałów, instalacji wraz z urządzeniami – oraz odpowiedzialność z tytułu gwarancji i jakości, która obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w danym materiale, instalacji wraz z urządzeniami w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady i usterki powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

      - Materiały, instalacje wraz z urządzeniami muszą być przystosowane i dopuszczone do pracy na terytorium RP, tzn. posiadać wszelkie wymagane certyfikaty.

      - Okres usuwania wad i usterek ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, a po wystąpieniu trzykrotnej awarii tego samego podzespołu lub elementu instalacji wraz z urządzeniami Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej instalacji wraz z urządzeniami na nowy. Wykonawca ponosi wszystkie koszty dotyczące usuwania wad i usterek lub wymiany elementów, podzespołów lub całych instalacji wraz z urządzeniami.

      - Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad, zobowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy reklamacji wraz z podaniem terminu ich usunięcia nie krótszym niż 5 dni roboczych i nie dłuższym niż 10 dni roboczych. Termin może zostać wydłużony przez Zamawiającego z uwzględnieniem możliwości technicznych lub technologicznych dotyczących usunięcia wady.

      - Wszelkie wady będą usuwane przez Wykonawcę bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego (powinny być wycenione w ramach niniejszego przedmiotu umowy). Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

      - Wszelkie koszty napraw w ramach gwarancji lub rękojmi, w tym koszty dojazdów oraz roboty towarzyszące leżą po stronie Wykonawcy.

      - Usunięcie wady zgłoszonej w ramach gwarancji lub rękojmi zostanie potwierdzone protokołem, podpisanym przez obie Strony, w którym zostanie także potwierdzony termin usunięcia wady.

      - Zgłoszeń gwarancyjnych Zamawiający będzie dokonywał pisemnie lub na adres e-mail: ……………............................................................................ Wykonawcy.

      - Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi także po okresie wskazanym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

      - Zmiana danych, o których mowa w ust 10, następuje w formie pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy.

      - Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji jakości oraz wykonania pozostałych obowiązków gwarancyjnych określonych w umowie lub OPZ.

      - W ramach gwarancji, w okresie wskazanym w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądów serwisowych, zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego. Z ww. czynności Strony każdorazowo sporządzą protokół, który będzie zawierał ustalenia poczynione podczas przeglądu.

§ 13

Prawa autorskie

- W ramach wynagrodzenia przewidzianego postanowieniami Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w różnych formach i postaciach w zależności od potrzeb, z wykonanej w ramach realizacji umowy dokumentacji oraz wszelkich utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.), w tym przyjmowanej przez niego części Umowy. Przeniesienie ww. praw następuje z chwilą odbioru utworu przez Zamawiającego.

- Wykonawca, oświadcza, iż będzie posiadał autorskie prawa majątkowe, zezwolenie na wykonywanie autorskich praw osobistych oraz prawa zależne do utworów w tym  Dokumentacji Projektowej, na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie pisemnej. Będzie dysponował prawami do każdego opracowania w zakresie określonym postanowieniami Umowy i potwierdza, że prawa te nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy.

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie w i w związku realizacją przedmiotu Umowy,

- zezwala Zamawiającemu na korzystanie z utworów oraz ich rozporządzanie – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych,

- zobowiązuje się zagwarantować powstrzymanie się od wykonywania autorskich praw osobistych przez twórców utworu.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, następuje:

- bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

- użytkowanie utworów na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

- utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości,

- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

- wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

- wykorzystanie w utworach multimedialnych,

- wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,

- modyfikowanie, dokonywanie zmian, łączenie z innymi utworami,

- publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot Umowy będzie przestrzegał przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1 i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy nośników, na których utwory zostały utrwalone. Pomimo przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych w zakresie opisanym w niniejszej Umowie, Wykonawca zachowuje prawo do zatrzymania kopii całej Dokumentacji projektowej w swoich aktach lub prawo dostępu do jej części, znajdującej się w wyłącznym posiadaniu Zamawiającego, w zależności od przypadku.

- Jeżeli podczas eksploatowania utworów przez Zamawiającego dojdzie do zarzutu naruszenia majątkowych praw autorskich i/lub osobistych praw autorskich osób trzecich, który to zarzut Wykonawca według obiektywnej oceny mógłby uważać za nieuzasadniony, Wykonawca zobowiązuje się skorzystać z wszelkich środków ochrony prawnej, aby zabezpieczyć Zamawiającego przed skutkami takiego zarzutu.

§ 14

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy

- Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Etap I Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), w wysokości: ………..………………………. zł netto (słownie: ………………………………………), podatek VAT w wysokości ....%, tj. w kwocie …………… (słownie:………………….),  brutto: ………………………………zł (słownie: ……………………………………..).

Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Etap II Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, w wysokości: ……………………………… zł netto (słownie: …………………………………………...), podatek VAT w wysokości ....%, tj. w kwocie ………………………. (słownie: …………………………………………….),  brutto: ………………………………zł (słownie: ……………………………………..), przy czym za jednorazowy przegląd instalacji klimatyzacyjnej wraz z niezbędnymi materiałami Wykonawca. otrzyma wynagrodzenie, w wysokości: ……………………………… zł netto (słownie: …………………………………………...), podatek VAT w wysokości ....%, tj. w kwocie ………………………. (słownie: …………………………………………….),  brutto: ………………………………zł (słownie: ……………………………………..).

- Całkowita wartość zamówienia za Etap I i Etap II wynosi : ……………………………… zł netto (słownie: …………………………………...), podatek VAT w wysokości ....%, tj. w kwocie ……………………. (słownie: ……………………………… ………….), brutto: ………………………………zł (słownie: ………………………… ……………..)

- W trakcie trwania gwarancji Wykonawca wykona ………… przeglądów instalacji klimatyzacyjnej z czego …. nie więcej niż …. każdego roku składającego się na okres gwarancji.

- W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3, ujęto wszelkie koszty, opłaty, wydatki, daniny i inne świadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z prawidłową realizacją przedmiotu Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 nastąpi na postawie faktury wraz z dołączonym Protokołem odbioru końcowego w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

- Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, będzie następowała każdorazowo po przeglądzie, na podstawie faktur wraz z dołączonym protokołem w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca winien wystawiać faktury w następujący sposób:

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Al. Lotników 32/46

02-668 Warszawa

NIP: 525-000-92-75

- Przelew wierzytelności z tytułu niniejszej Umowy, na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego, jest dopuszczalny za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej.

- O konieczności wykonania prac lub dostaw dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem Umowy, Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora Nadzoru, sporządzając stosowny protokół konieczności.

- W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający może zlecić wykonanie dodatkowych prac lub dostaw. Prace lub dostawy dodatkowe realizowane będą na podstawie postanowień zmieniających niniejszą Umowę. Ich realizacja bez zmiany Umowy odbędzie się na wyłączne ryzyko i koszt Wykonawcy.

- Prace dodatkowe wyceniane będą na podstawie KNR.

- Jednostkowe ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmowane będą wg średnich stawek opublikowanych w „Informacji kwartalnej o stawkach robocizny oraz o cenach wybranych materiałów i sprzętu” wydawanej przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Migdałowa 4 – „SEKOCENBUD”.

- Zapłata za roboty dodatkowe nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po ich wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego, w terminie określonym w ust. 7.

- W przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej („robót zaniechanych”), wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zmniejszone o wartość robót zaniechanych. Wartość robót zaniechanych zostanie obliczona zgodnie z postanowieniami przewidzianymi w § 14 ust. 15 lub, w przypadku braku takiej możliwości, na podstawie ceny rynkowej ustalonej na podstawie rozeznania rynku.

W przypadku realizacji prac z udziałem Podwykonawców:

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Łączna wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 16 nie przekroczy kwoty, określonej w ust. 1.

- Wykonawca jest zobowiązany załączyć do wystawionej przez siebie faktury VAT:

- kopie faktur wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa  w ust. 16;

- oświadczenie odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury, że Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do niego wynikającymi z umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

- Z zastrzeżeniem ust. 22 w przypadku niewykonania przez Wykonawcę postanowienia ust. 16, wyraża on zgodę, by jego należność wynikającą z faktury w wysokości odpowiadającej zadłużeniu wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 17 wynikających z faktur VAT, o którym mowa w ust. 18 pkt 1, Zamawiający przekazywał bezpośrednio na rachunki podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 19, Zamawiający umożliwi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 18, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 15

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy, w całości bądź w części, bez wyznaczania terminu dodatkowego, w następujących przypadkach:

- nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie 7 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy – w terminie 30 dni od upływu 7 dnia opóźnienia w rozpoczęciu robót budowlanych po przekazaniu palcu budowy,

- opóźnienia w wykonaniu Etapu 1 przekraczającego 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminu, o których mowa w § 2 pkt. 1 – w terminie 30 dni od upływu 30 dnia opóźnienia,

- nierozpoczęcia przez Wykonawcę przeglądu w ramach usługi serwisowej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wyznaczonego przeglądu – w terminie 30 dni od dnia opóźnienia w stosunku do terminu wykonania usługi serwisowej;

- opóźnienia w wykonaniu przeglądu w ramach usługi serwisowej przekraczającego 30 dni kalendarzowych w stosunku do wyznaczonego terminu - w terminie 30 dni od dnia opóźnienia w stosunku do terminu wykonania usługi serwisowej,

- stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wady (uchybień) w wykonywaniu przedmiotu Umowy, gdy Wykonawca nie zmienia sposobu realizacji przedmiotu Umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu lub nie usunie wad (uchybień) mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia wad (uchybień) w terminie określonym w wezwaniu – w terminie 30 dni od upływu terminu określonego wezwaniem,

- przerwania wykonania robót budowlanych w ramach Etapu 1 na okres dłuższy niż 7 dni – w terminie 30 dni od upływu 7 dnia przerwy w wykonaniu robót budowalnych,

- trzykrotnego zgłoszenia do odbioru robót z wadami, jeżeli z powodu tych wad nie dokonano odbioru – w terminie 30 dni od powzięcia przez Zmawiającego informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie,

- nie zostanie przedłożony dowód posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w § 9 Umowy – w terminie 30 dni od powzięcia przez Zmawiającego informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie,

- jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie Umowy w umówionym terminie – w terminie 30 dni od powzięcia przez Zmawiającego informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie,

- w przypadku naruszenia obowiązku zatrudniania przy realizacji umowy na podstawie umowy o pracę osób, których obowiązek ten dotyczy – w terminie 30 dni od powzięcia przez Zmawiającego informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie,

- w przypadku, gdy suma kar umownych należnych Zamawiającemu przekracza 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 14 ust. 3 Umowy w terminie 30 dni od dnia przekroczenia przez sumę kar umownych 30% wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 3,

- w przypadku zmiany kierownika budowy bez akceptacji Zamawiającego – w terminie 30 dni od powzięcia przez Zmawiającego informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie,

- w przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w §9 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia– w terminie 30 dni od powzięcia przez Zmawiającego informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.

- Częściowe odstąpienie od Umowy wywołuje skutki na przyszłość.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki:

1) w terminie 4 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; gdyby którakolwiek  ze Stron nie stawiła się w uzgodnionym terminie, druga Strona wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniona do jednostronnego sporządzenia wymaganego protokołu; protokół sporządzony z zachowaniem powyższej procedury będzie wiążący dla drugiej Strony;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy; Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 4 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5.	Obliczenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, przygotowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, który zostanie opracowany w oparciu oceny jednostkowe robót które zostaną przyjęte, opracowane na podstawie zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.  Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych w umowie kar.

§ 16

Kary umowne

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w trakcie realizacji:

- Etapu 1 w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 3 Umowy,

- Etapu 2 w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 2,

- za opóźnienie w realizacji Etapu 1 w stosunku  do terminu, o których mowa w § 2 pkt 1 umowy, w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w stosunku do terminu określonego w § 11 ust. 4 w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub awarii,

- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek, o których mowa w § 11 ust. 14 w terminie wskazanym w § 11 ust. 14, w wysokości 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub i usterek,

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 2% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 Umowy, za każdy taki przypadek,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 2% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 Umowy, za każdy taki przypadek,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o których mowa w §10 Umowy, w wysokości 2% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 Umowy, za każdy taki przypadek,

- w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 2% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 Umowy, za każdy taki przypadek;

- za niedotrzymanie zasad poufności, o których mowa w § 18 Umowy - w wysokości
2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę zgodnie z żądaniem Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 4, któregokolwiek z dokumentów tam określonych we wskazanym terminie, lub nieudzielenia wyjaśnień, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 2) lub uniemożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 8 ust. 3 pkt 3) - w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek ww. naruszenia; w przypadku wykonywania na placu budowy czynności, o których mowa w § 8 ust. 2 przez osoby niezatrudnione w oparciu o umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub przez inne osoby lub organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. przez Państwową Inspekcję Pracy), Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1000 zł za każdy taki przypadek.

      - Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wymagalnych kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Do potrącenie może dojść po wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kar umownych i upływu terminu wezwaniem oznaczonego, nie krótszego niż 7 dni. .

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z usunięciem szkody.

      - Kary umowne mogą podlegać łączeniu.

      - W zakresie w jakim Umowa może być uznana za umowę o świadczenie usług Wykonawca może ją wypowiedzieć wyłącznie z ważnych powodów, przez które rozumieć należy zwłokę z zapłatą niespornego wynagrodzenia przekraczającą 14 dni w stosunku do terminu zapłaty.

§ 17

Zmiany Umowy

1.	Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

2.	Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej Umowie w stosunku do treści oferty. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych poniżej:

1)	przewiduje się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, nie dłużej niż o 3 dni kalendarzowych, w tym zmianę terminów cząstkowych przewidzianych w umowie:

- w przypadku opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- gdy dochowanie terminu określonego w Umowie jest niemożliwe z uwagi na Siłę Wyższą, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od stron lub których strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć,

- w razie zawarcia aneksu do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, o ile realizacja robót dodatkowych wpływa na termin wykonania umowy;

- w przypadku wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej;;

- wydłużenia terminu realizacji robót w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót i nie dłuższy niż termin określony w pkt 1;wstrzymanie robót musi być zatwierdzone i uzasadnione przez Zamawiającego i zaakceptowane przez Kierownika budowy,

- wprowadzenie robót zamiennych w przypadkach, gdy:

- materiały budowlane przewidziane w Umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi lub w przypadku utrudnionego dostępu do danego materiału w tym stopniu, że zastosowanie pierwotnie wybranego materiału nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego na skutek porównania jakości materiału do jego ceny – pod warunkiem zastosowania materiału o parametrach i cechach użytkowych nie gorszych niż pierwotnie przewidywane,

- w trakcie wykonywania Umowy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca niezasadnością zastosowania pierwotnie przewidzianej technologii lub materiałów;

- w zakresie jakości lub innych parametrów technicznych charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu Umowy możliwa jest zamiana na lepsze materiału bądź inną technologię wykonania robót,

przy czym łączna zmiana kosztów wynikająca z wprowadzenia robót zamiennych nie może przekroczyć kwoty ryczałtowej za wykonanie całości prac wskazanej przez Wykonawcę w jego ofercie,

- w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w umowie,

- w wyniku konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz,

- w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie,

- zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

a)	pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

b)	pojawienie się technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

c)	konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem niniejszej Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub/i technologicznych, niż wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, a wynikających ze stwierdzonych wad w tym (tych) dokumencie (dokumentach), gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy,

d)	konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem niniejszej Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub/i technologicznych, niż wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, a wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy,

e)	konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy,

- w przypadku kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi u Zamawiającego przez inne podmioty inwestycjami,

- zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów,

-	w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania przedmiotu zamówienia, termin płatności, sposób realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zmiana materiałów lub technologii wykonania zamówienia,

10)	w zakresie zmiany podwykonawcy lub zakresu (części) zamówienia powierzanego do wykonania podwykonawcy,

11)	innych zmian niż wyżej wymienione, pod warunkiem, że zmiany te będą dopuszczalne w świetle art. 144 ustawy Pzp, w tym w szczególności w zakresie zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy Pzp

12) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za świadczenie usługi serwisu w przypadku zmiany:

a)	stawki podatku od towarów i usług,

b)	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c)	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d)	zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku, o którym mowa:

- w pkt. 12 lit. a), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,

- w pkt. 12 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowej,

- w pkt. 12 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób wykonujących zamówienie,

- w pkt. 12 lit. d) zmiana wysokości wynagrodzenie będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem umowy prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w ust. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018 poz. 2215). Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę wynagradzania przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagradzania.

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 12, Strona Umowy zainteresowana wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej Stronie pisemny wniosek o dokonanie zmian wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających ich wprowadzenie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Strony podejmą decyzję w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian. Ostateczna decyzja w zakresie wprowadzenia zmian do Umowy należy do Zamawiającego.

§ 18

Poufność danych

1.	Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.

2.	Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:

1) dostępnych publicznie;

2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;

3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;

4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

3.	W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4.  Wykonawca zobowiązuje się do:

1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;

2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy.

5.	Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje Umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności.  Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.

6.	W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.

7.	Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy (przekazując protokół z tej czynności), wszelkie nośniki zawierające Informacje Poufne.

8.	Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w Umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu.

§19

Kontrola

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu, a także wskazanemu przez Zamawiającego audytorowi oraz innym uprawnionym podmiotom pełny wgląd we wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli prowadzonej przez Zamawiającego, a także wskazanego przez Zamawiającego audytora oraz inne uprawnione podmioty, w zakresie prawidłowości wykonywania niniejszej Umowy.

- W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 2, Wykonawca udostępni kontrolującym wgląd w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne związane z wykonywaniem Umowy.

- Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu, a także wskazanemu przez Zamawiającego audytorowi oraz innym uprawnionym podmiotom zarówno w siedzibie Wykonawcy jak  i w miejscu wykonywania Umowy lub innym miejscu związanym z wykonywaniem Umowy.

- Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu, a także wskazanemu przez Zamawiającego audytorowi oraz innym uprawnionym podmiotom w dowolnym terminie w trakcie wykonywania Umowy oraz po jej zakończeniu w ciągu 5 lat od dnia końcowego odbioru.

- Na żądanie Zamawiającego, a także wskazanego przez Zamawiającego audytora lub innego uprawnionego podmiotu, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia bezzwłocznie pełnej informacji o projekcie w trakcie wykonywania Umowy oraz po jej zakończeniu w ciągu 5 lat od dnia końcowego odbioru. W przypadku konieczności przedłużenia powyższego terminu, Zamawiający lub wskazany przez Zamawiającego audytor lub inny uprawniony podmiot, powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed jego upływem.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub wskazanego przez Zamawiającego audytora lub inny uprawniony podmiot, że Wykonawca wykonuje Umowę lub jej część w sposób sprzeczny z Umową lub w realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów Umowy, Zamawiający lub wskazany przez Zamawiającego audytor lub inny uprawniony podmiot wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania Umowy i usunięcia uchybień lub złożenia wyjaśnień w terminie określonym w wezwaniu pod rygorem odstąpienia od Umowy lub naliczenia kar umownych.

§ 20

Siła wyższa

      - Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.

      - W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

      - Jeżeli Siła Wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 14 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych robót.

      - Okres występowania następstw Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usług określonych w Umowie.

      - Jeśli siła wyższa uniemożliwi realizację któregoś etapu prac lub całości zadania rozliczeniu i wynagrodzeniu podlegają tylko etapy zrealizowane. Związana z nimi część dokumentacji musi zostać przekazana Zamawiającemu. W przypadku wykonania jedynie części zadania, zadanie zostanie opłacone w takim procencie, w jakim zrealizowano poszczególne etapy. Wyniki wyliczeń wskazane zostaną w protokole przygotowanym w kształcie i w terminie ustalonym w porozumieniu Stron.

§ 21

Postanowienia końcowe

    - Stwierdzenie, prawomocnym orzeczeniem sądu, nieważności któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje unieważnienia całej Umowy.

    - W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

    - Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących zaistnieć w związku z Umową jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

    - Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

    - Ilekroć w umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni przypadających w dni wolne od pracy określone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(Dz. U. z 2015 r. poz. 90).

  - Załączniki do Umowy:

- Oferta Wykonawcy,

- Program funkcjonalno-użytkowy,

- Kopia polisy OC.

| „Zamawiający” | „Wykonawca” |
| --- | --- |
| / pieczątka i podpis / | / pieczątka i podpis / |

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.